江苏辰阳电子 WMS · PDA 项目交接文档

面向后续维护人员：说明项目在哪、怎么跑、怎么发版、做到哪一步、还剩什么。

更新日期：2026-09-20　　当前客户端版本：v1.1.1（versionCode 10101）

# 1. 一句话说明

用 原生 Android（Kotlin + Jetpack Compose） 重建江苏辰阳电子仓库 PDA，对接现有 JeecgBoot 3.5.5 后端；不用 Flutter。旧 Flutter APK 源码已丢失，行为以 legacy/ 说明书与现场接口为准。

# 2. 项目位置

| 项 | 地址 / 路径 |
| --- | --- |
| GitHub 仓库 | https://github.com/ciahua/cywms |
| 默认分支 | main（目前几乎只有初始 README） |
| 开发分支 | cursor/pda-rebuild-plan-695c（实际代码与文档都在这里） |
| Draft PR | https://github.com/ciahua/cywms/pull/1 （未合并） |
| 交接文档 PR | https://github.com/ciahua/cywms/pull/2 |
| APK 发布 | https://github.com/ciahua/cywms/releases（Tag：pda-v*，附件名固定 cywms-pda-debug.apk） |
| 历史 Cloud Agent | https://cursor.com/agents/bc-79db7d08-af7e-4a20-9794-5865917a695c |

## 2.1 仓库目录

cywms/
├── README.md                          # 仓库总览入口
├── android-pda/                       # ★ PDA 客户端工程（Android Studio 打开此目录）
├── docs/
│   ├── 交接文档.md / 交接文档.docx    # 交接说明
│   └── pda-rebuild/
│       ├── 重建开发方案.md
│       ├── 模块功能矩阵.md
│       └── 接口契约清单.md
└── legacy/
    ├── README.md
    └── 辰阳电子WMS_PDA_Android重建开发说明书.md   # ★ 权威分析依据

接手第一步：

git clone https://github.com/ciahua/cywms.git
cd cywms
git checkout cursor/pda-rebuild-plan-695c
# 用 Android Studio Hedgehog+ 打开 android-pda/

合并前请勿只看 main，业务代码尚未合入。

# 3. 技术栈与运行环境

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 语言 / UI | Kotlin、Jetpack Compose、Material 3 |
| 网络 | OkHttp + Retrofit + Gson |
| 本地存储 | DataStore Preferences（服务器 / 代理 / Token） |
| 包名 | com.chenyang.cywms（旧包为 com.example.cywms，可并行安装） |
| minSdk / targetSdk | 26 / 34 |
| JDK | 17 |
| 适配 PDA | 海康 5204，约 6.2 寸，1520×720（首页一行三格） |
| 后端 | JeecgBoot 3.5.5，API 前缀 /jeecg-boot/ |
| 默认内网 | http://172.16.5.7:8080（备选 10.10.10.120:8080） |
| 远程联调 | 登录页「代理地址」填 ngrok 完整 URL（代理优先于 IP:端口） |

# 4. 当前完成度

## 4.1 已落地

| 能力 | 说明 |
| --- | --- |
| 登录 | POST /jeecg-boot/sys/mLogin；Token / 账号持久化 |
| 服务器配置 | IP、端口、HTTPS、ngrok 代理；「测试连接」 |
| 登录 UI | 仓库实景背景 + 深色遮罩 + 毛玻璃表单 + 111 琥珀 Logo |
| 首页 | 6 组 / 14 模块入口（分组色） |
| 自动更新 | 登录页检查 GitHub Releases，按 semver 取最新，下载安装 cywms-pda-debug.apk |
| 扫码骨架 | 广播 com.service.scanner.data / Extra ScanCode；键盘楔形兜底；禁软键盘抢焦点 |
| 生产领料 | 列表 → 明细 → 扫码校验/余量/FIFO → addpda 提交 → 改状态（正式业务闭环） |

## 4.2 未完成（首页有入口，点进多为未接线）

委外领料、物料超领、快捷入库、呆料入库、成品入/出库、生产退料、退料出库、仓库/成品盘点、移库、换标、物料重检等——见 docs/pda-rebuild/模块功能矩阵.md。

权威分期仍以 docs/pda-rebuild/重建开发方案.md §8 为准；文档内部分勾选可能滞后于代码，以本交接文档与 android-pda 源码为准。

# 5. 如何使用（现场 / 开发）

## 5.1 安装现成 APK（现场最快）

1. 打开 https://github.com/ciahua/cywms/releases ，下载最新 cywms-pda-debug.apk（当前 Latest：pda-v1.1.1）

2. PDA 上允许未知来源 / 安装未知应用

3. adb install -r cywms-pda-debug.apk 或文件管理器安装

4. 打开 App → 展开「服务器与代理设置」：

现场内网：清空代理，主机 172.16.5.7，端口 8080

远程：填当前有效的 ngrok URL（默认常量可能已过期，务必现场改）

5. 「测试连接」通过后，用 Jeecg 账号登录（联调常用示例：admin / e，以现场账号为准）

登录成功后会静默检查 GitHub 更新；有新版本可确认后下载安装（需允许本应用安装未知应用）。

## 5.2 Android Studio 开发运行

1. 打开工程目录 android-pda/（不是仓库根目录）

2. Sync Gradle，选模拟器或真机 Run

3. 命令行：

cd android-pda
./gradlew :app:assembleDebug
# 产物：app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk

## 5.3 生产领料操作路径

首页 → 领料作业 / 生产领料 → 选单 → 选明细行 → 扫码（枪扫或模拟）→ 提交。

扫码约定：

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| Intent Action | com.service.scanner.data |
| Extra | ScanCode |
| 条码格式 | 常含 * 分段（如 物料代码*数量*...） |

模拟器无扫枪时，可用键盘楔形输入整段条码后回车，或 adb shell am broadcast 发上述广播做联调。

# 6. 发版流程（维护必读）

版本规则：从 v1.0.0 起，每次发版末位 +1（v1.0.1… 进位到 v1.1.0 等按需）；versionCode 同步递增（当前 10101 ↔ v1.1.1）。

1. 改 android-pda/app/build.gradle.kts：

versionName（如 "v1.1.2"）

versionCode（如 10102）

2. 构建：

cd android-pda
./gradlew :app:assembleDebug
cp app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk cywms-pda-debug.apk

3. 创建 GitHub Release：

Tag：pda-{versionName}（例：pda-v1.1.2）

附件文件名必须为：cywms-pda-debug.apk

4. 客户端通过 https://api.github.com/repos/ciahua/cywms/releases 拉列表，按 semver 取最高版本；现场若 GitHub 慢，需考虑镜像或内网分发。

注意：不要把体积很大的旧 Flutter APK 提交进 Git；对照包放本地或 Release 即可。

# 7. 源码地图（从哪改）

根包：com.chenyang.cywms

| 目录 / 文件 | 职责 |
| --- | --- |
| MainActivity.kt / WmsApp.kt / AppContainer.kt | 入口、依赖组装 |
| nav/WmsNavHost.kt | 路由；新模块在此挂导航，首页 onModuleClick 接线 |
| ui/login/ | 登录、更新检查 UI |
| ui/home/ | 首页分组（HomeModules.kt 定义 14 入口） |
| ui/produce/ | 生产领料三屏 + ViewModel（其它业务可照此复制） |
| ui/common/ | PDA 脚手架、扫码捕获、软键盘策略 |
| data/api/ApiClient.kt | 动态 BaseUrl、Token、ngrok Header |
| data/api/ProduceIssueApi.kt | 生产领料 Retrofit 接口 |
| data/api/UpdateRepository.kt | GitHub 更新检查与下载 |
| data/prefs/SessionPrefs.kt | 连接信息与会话；DEFAULT_PROXY_URL 默认代理 |
| scanner/ | 广播扫码、ScanBus、键盘楔形 |
| res/xml/network_security_config.xml | 允许内网 cleartext HTTP |

扩展新模块推荐顺序：契约清单找路径 → 建 *Api / Repository / Model → 三屏 Compose → HomeModules 已有 id → WmsNavHost 接线。

# 8. 后端与文档索引

| 文档 | 用途 |
| --- | --- |
| legacy/辰阳电子WMS_PDA_Android重建开发说明书.md | 权威：旧 APK 行为、模块、接口、联调 |
| docs/pda-rebuild/重建开发方案.md | 技术选型、UI 规范、分期、风险 |
| docs/pda-rebuild/模块功能矩阵.md | 旧 14 模块 ↔ 新 Screen / 优先级 |
| docs/pda-rebuild/接口契约清单.md | Method/Path；拼写错误 URL 必须原样（如 stcoktaking、outsoucetuiliao） |

兼容原则：

不改现网 Controller / Shiro / 生产库结构（除非单独发版回归）

Body 字段名与大小写与旧 APK 一致（如 barcodelist、scanqtyList）

成功判据：success == true

鉴权：X-Access-Token；ngrok 时加 ngrok-skip-browser-warning: true

后端业务多在 jeecg-module-demo；仓库内没有后端源码，建议另存只读对照（勿提交密钥）。

# 9. 已知问题与风险

| 问题 | 说明 / 建议 |
| --- | --- |
| PR 未合并 | 日常开发继续基于 cursor/pda-rebuild-plan-695c，合并前先与负责人确认 |
| 默认 ngrok 过期 | SessionPrefs.DEFAULT_PROXY_URL 可能失效；现场改登录页代理即可 |
| 多数模块仅入口 | 勿当作全功能上线；优先按矩阵 P0：委外领料、盘点、移库等 |
| 条码「不匹配」 | v1.1.1 对 verify / 余量 0 / 台账双记录做了客户端缓解；根因可能在后端数据，需对照 Web 台账 |
| 扫码双通路 | 广播 + 键盘楔形需去重（已有修复，改扫码逻辑时回归） |
| GitHub 更新依赖外网 | 厂区无外网时要改分发渠道或预装 APK |
| 无旧签名 | 新包名并行安装，不会覆盖旧 Flutter 包 |

# 10. 维护检查清单

接手后建议按序确认：

☐  能 checkout 开发分支并用 Android Studio 编译安装

☐  内网或当前 ngrok 下 mLogin 成功

☐  生产领料：开单 → 扫码 → 提交 → Web 侧可见条码与状态

☐  海康 PDA 上枪扫一条码能进当前页回调

☐  发一版测试 Release（pda-vX.Y.Z + cywms-pda-debug.apk），登录页能检出更新

☐  阅读 接口契约清单.md 后再改任何 path/字段名

☐  新功能优先复用 ui/produce 模式，并更新模块矩阵状态列

# 11. 联系与外部依赖

| 依赖 | 说明 |
| --- | --- |
| GitHub ciahua/cywms | 代码 + Release APK |
| 现场 JeecgBoot | 172.16.5.7:8080（以 IT/现场确认为准） |
| 管理 Web | 约 :3100 Vue3（建单、台账；盘点主要在 PDA） |
| 数据库 | MySQL 库名 cywms（只读对照，写操作先测环境） |

业务与账号权限请向现场负责人索取；本文不保存生产密码。

# 12. 快速命令备忘

# 拉代码
git fetch origin && git checkout cursor/pda-rebuild-plan-695c

# 编译 Debug APK
cd android-pda && ./gradlew :app:assembleDebug

# 安装到已连接设备
adb install -r app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk

# 模拟扫码广播（把 BARCODE 换成真实条码）
adb shell am broadcast -a com.service.scanner.data --es ScanCode 'BARCODE'

— 江苏辰阳电子 WMS PDA 交接文档 · 与 docs/交接文档.md 内容同步 —